**ПРОТОКОЛ № 2**

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МАЛЫЙ АТЛЫМ

 с.Малый Атлым

 **От « 22 » августа 2017 года**

Присутствовали:

Члены Общественного совета:

1. Председатель Общественного совета - Забувайло Ираида Павловна

2. Секретарь Общественного совета – Яркова Светлана Александровна

3. Член общественного совета - Мельничук Борис Николаевич

4. Член общественного совета -Сидорова Оксана Сергеевна

5. Член общественного совета – Дворянкина Алла Шарипповна

6. Член общественного совета - Рязанов Николай Александрович.

7. Член общественного совета -Гришкина Райля Лукмановна

Приглашенные представители органов местного самоуправления, эксплуатирующей организации:

8.И.О. Главы сельского поселения Малый Атлым – Андрушкевич Светлана Ивановна

9. Главный специалист по управлению муниципальным имуществом

администрации сельского поселения Малый Атлым -Гусева Лариса Леонидовна

**Повестка дня:**

**Рассмотрение:**

 **1. Отчета о проделанных мероприятиях по подготовке к объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг. МО сельское поселение Малый Атлым;**

 **2. Об утверждении предварительного плана мероприятий по модернизации, реконструкции, ремонту объектов системы централизованного теплоснабжения на 2018-2020гг. Молоатлымское МП ЖКХ;**

 **3. Рассмотрение проекта распоряжения «О ходе исполнения подпункта «в» пункта 3 перечня поручений от 06.07.2013г №Пр-1479 Президента Российской Федерации 31.05.2013гда» (далее-Проект)**

**Слушали:**

 **1. О проделанных мероприятиях по подготовке к объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг. МО сельское поселение Малый Атлым**

Выступила:

Главный специалист по управлению муниципальным имуществом

администрации сельского поселения Малый Атлым -Гусева Лариса Леонидовна

- Администрацией сельского поселения Малый Атлым на период 2017-2018гг составлен план мероприятий к работе в осенне-зимний период Постановление № 43 от 20.02.2017г «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннее зимний период 2017-2018 годов муниципального образования сельское поселение Малый Атлым»;

- Выполнение работ по подготовке жилищно-коммунального комплекса поселения согласовывается с Советом депутатов сельского поселения Малый Атлым и Общественным советом по вопросам ЖКХ;

- Количество котельных 14 ед. - 100%

- Замена теплотрассы в п. Заречный - выполнение на 100% (план 38 м)

- Ревизия, ремонт, замена арматуры на теплотрассах -1,180 км – 100%;

- Текущий ремонт и техническое обслуживание котельных проведен на 11 котельных выполнение на -100%

- Текущий ремонт котлов и котельного оборудования на 16 котельных выполнен полностью-100%.

- Ревизия, ремонт замена арматуры на водопроводы 0,220 км выполнена на 100%.

- Ревизия водоочистных комплексов в количестве 4шт. выполнена на 100%

- Замена изношенных насосов в количестве 3шт выполнена полностью - 100%

- Текущий ремонт зданий теплоснабжения (с. Малый Атлым - ул. Центральная 18, ул. Мира 1а, Центральная 2; с.Большой Атлым - ул. Школьная 32в.) выполнение 100%.

 - Текущий ремонт зданий и сооружений водоснабжения (с. Большой Атлым л. Советская 22, Комсомольский ул. Советская , п. Заречный ул. Геологическая 14) выполнение 100%

- Текущий ремонт жилого фонда (общая площадь 15378,17м. кв.) выполнен на 80%

- Ремонт печей (10шт) отремонтировано 8 печей.

- Муниципальный контракт с ООО «Наш Дом» на проведение капитального ремонта жилого фонда в п. Комсомольский по ул. Береговая д. 5, кв.2 общей площадью 88,6 м2 - на основании проведенного аукциона заключен 12.08.2017г. работы ведуться.

Срок исполнения работ с момента заключения контракта по 30.10.2017г.

- По замена котла «Кетурами» в п. Комсомольский на блок модульную котельную из п. Большие Леуши – администрацией сельского поселения Малый Атлым 21.07.2017г заключен муниципальный контракт с Малоатлымским МП ЖКХ на сумму 344 700 рублей. Работы выполнены полностью

- Аварийно технический запас Малоатлымским МП ЖКХ сформирован (приобретенное оборудование – 2 горелки на котлы, 2 горелки на котел «Кетурами», колосники на угольные котельные -27 шт)

- на выполнение Аварийно технический запаса администраций сельского поселения Малый Атлым подана заявка на приобретение насосных станций на холодную воду и насосных станций на подпитку систем отопления ИП Гришкиной Р.Л

**Решили:** Принять к с ведению отчет о проделанной работе по подготовке проделанных мероприятиях по подготовке к объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2017-2018гг. МО сельское поселение Малый Атлым

 **2. Об утверждении предварительного плана мероприятий по модернизации, реконструкции, ремонту объектов системы централизованного теплоснабжения на 2018-2020гг. Молоатлымское МП ЖКХ;**

Выступила:

Забувайло И.П. – председатель Общественного совета по вопросам ЖКХ Сельское поселение Малый Атлым , предложивший рассмотреть вопрос повестки:

В соответствии с внесенными изменениями в приложение №2 «Порядок предоставления субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе с применением композитных материалов» к постановлению Правительства автономного округа от 09.10,2013 №423-п «Об утверждении государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» постановлением Правительства автономного округа от 21.07.2017 №282-п:

- Плана мероприятий по модернизации, реконструкции, ремонту объектов системы централизованного теплоснабжения на 2018-2020гг. Молоатлымское МП ЖКХ

 -замена ветхих тепловых сетей для обеспечения надежности и энергоэффективности систем теплоснабжения 240 пог.м на сумму 620,750 тыс. рублей срок выполненья 2020г;

-реконструкция и модернизация существующих тепловых сетей 160 пог.м.на сумму 445,6 тысяч рублей (100пог.м. на сумму 248,5 тыс. руб., 60 пог.м на сумму 167,1тыс. руб)

Предложение принято единогласно.

**Решили:** Одобрить предварительный план мероприятий по модернизации, реконструкции, ремонту объектов системы централизованного теплоснабжения на 2018-2020гг. Малоатлымское МП ЖКХ.

 **3. Рассмотрение проекта распоряжения «О ходе исполнения подпункта «в» пункта 3 перечня поручений от 06.07.2013г №Пр-1479 Президента Российской Федерации 31.05.2013гда»**

Выступила:

Забувайло И.П. – председатель Общественного совета по вопросам ЖКХ Сельское поселение Малый Атлым:

Ознакомила присутствующих с проектом распоряжения информацию о ходе исполнения подпункта «в» пункта 3 перечня поручений от 06.07.2013г №Пр-1479 Президента Российской Федерации 31.05.2013гда»

Замечаний и предложений нет

Решили: Информацию принять к сведению

Председатель Общественного совета

 по вопросам ЖКХ Октябрьского района И.П. Забувайло

Секретарь С.А.Яркова